# PROJET UF INFRA : INVENTAIRE +

DEBLAECKER Jérémy

DRUJON Thomas

B1A

Table des matières

[PROJET UF DEV : PLANTE CONNECTEE 1](#_Toc9671041)

[PLANNING : 2](#_Toc9671042)

[ORGANISATION ET REALISATION : 2](#_Toc9671043)

## PLANNING :

A l’heure actuelle nous sommes légèrement en retard par rapport au temps qu’il nous reste pour finaliser le projet. Voici les éléments que nous avons déjà réalisé :

* Mise en place du système de partage de document (One Drive)
* Document technique (cahier des charges)
* Les solutions préconisées
* Réalisation des schémas pour l’infrastructure réseau
* Installation de la VM Windows Server

Cependant il nous reste les éléments suivants à réaliser :

* Configurer le routeur
* Mise en place de OpenVPN
* Mise en place de Word Press
* Mise en place d’Apache
* Mise en place d’Active Directory

## ORGANISATION ET REALISATION :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse du projet | Eléments Analysés | Causes | Plan d'Action |
| Organisation du projet |  |  |  |
| Ce qui a bien marché + | - Répartition des taches | -Bonne communication de groupe | - Continuer de se réunir pour améliorer notre travail |
| Ce qu'il faudrait améliorer - | - Mise en route du projet tardive | - Manque de connaissance dans le sujet | - Travailler plus souvent avec plus de sérieux |
| Réalisation du Résultat |  |  |  |
| Ce qui a bien marché + | -Bon partage d’idée | - Bonne communication et bonne entente dans le groupe | - Travailler plus régulièrement pour mettre en place ces idées |
| Ce qu'il faudrait améliorer - | - La mise en place de la virtualisation | - Le projet à été mis de côté au profit d’autre travaux | - Meilleur organisation de notre temps et de la gestion des projets |