## Slide 1
User story | Feature | Sprint | MVP | Vélocité
Créer compte | Gestion de compte | 1 | MVP | 2
Supprimer compte | Gestion de compte | 1 |  | 2
Modifier informations compte | Gestion de compte | 1 |  | 3
S'authentifier/Se déconnecter | Gestion de compte | 1 | MVP | 3
Ajouter un bien immobilier | Gestion des biens immobiliers | 2 | MVP | 5
Chercher un bien | Rechercher un bien | 2 | MVP | 5
Visionner les annonces | Rechercher un bien | 2 | MVP | 3
Visualiser les offres d'achats pour son bien | Gestion du compte vendeur | 3 | MVP | 3
Faire des propositions d'achats tarifés | Acheter un bien | 3 | MVP | 3
Faire une contre proposition sur la vente d'un bien | Faire une contreproposition | 3 | MVP | 5
Poursuivre les négociations | Faire une contreproposition | 3 |  | 3
Modifier les informations du bien immobilier | Gestion des biens immobiliers | 4 |  | 3
Modifier une annonce | Gestion des biens immobiliers | 4 |  | 3
Supprimer une annonce | Gestion des biens immobiliers | 4 |  | 1
Ajouter des photos du bien immobilier | Gestion des biens immobiliers | 4 |  | 2
Filtrer les biens | Rechercher un bien | 4 |  | 5
Ajouter des annonces dans ses favoris | Gestions des favoris | 5 |  | 3
Supprimer des annonces de ses favoris | Gestions des favoris | 5 |  | 3
Visualiser le nombre de fois que son annonce a été visité | Gestion du compte vendeur | 6 |  | 3
Visualiser combien de fois l'annonce à été ajouté au favoris | Gestion du compte vendeur | 6 |  | 2
Voir le nombre de proposition d'achats | Vendre un bien | 6 |  | 2
Recevoir une notification lors de la vente d'un bien | Notification | 7 |  | 3
Recevoir une notifications par mail lors d'une proposition d'achats | Notification | 7 |  | 3
Janvier |  |  |  | Février |  |  | 
 | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3
Mars |  |  |  | Avril |  |  | 
Sprint 3 |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 5 |  | 
Mai |  |  |  | Juin |  |  | 
Sprint 6 |  |  | Sprint 7 |  |  | Test & Retard |